# SS27户外运动服设计及原辅料开发实施方案：强制性规范

| 责任人 | 行动领域 | 强制性规范 (Mandatory Specification) | 关键指标 (Key Metric) / 原辅料要求 | 战略时间点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总监 (PD) | 性能标准设定 | 设定基础层和高热环境服装的强制性防护指标，适应“气候韧性”主题 [15, 16]。 | 基础层/衬衫：必须具备 UPF 50+ 防晒保护 [16, 17]；强制集成 抗异味技术（如 HeiQ® Mint 或同类）[18, 7]。 | 2025年Q4 完成所有基础层面料的 UPF 50+ 认证。 |
| SOURCING开发总监 (SD) | 合成纤维采购 | 采购经认证的可持续合成材料，如晓星 Hyosung 的 regen™ 系列 [13]。 | 服装主体合成面料（聚酯纤维、尼龙）：最低 50% 回收/生物基含量 [19, 18]。 | 2026年Q1 锁定所有核心面辅料供应商。 |
| SOURCING开发总监 (SD) | 化学品合规 | 采购经“清洁化学”认证的耐候性面料 [7]。 | 外层面料 DWR 涂层：100% PFAS-free（不含全氟化合物）[20, 7]。 | 2026年Q1 完成所有外层材料的化学合规审核。 |
| 设计总监 (DD) | 廓形与美学 | 设计语言融合 Gorpcore 实用性与“现代复古”风格 [15, 2]。 | 关键廓形：轻量可收纳外衣（如 Arc'teryx Norvan C-Knit 外壳）[21]；功能性背心作为“新式西装外套替代品”[2]；外衣需设计收腰/可调节细节 [22]。 | 2025年Q4 完成所有核心外衣的廓形设计定稿。 |
| 设计总监 (DD) | 版型与运动性 | 所有技术服装的版型设计必须以性能为基础，确保运动自由度 [14]。 | 强制采用铰接式剪裁（Articulated Patterning）：特别是在袖子、膝盖和腋下使用角撑板，确保运动中服装无缝随身。 | 2026年Q2 完成所有技术外衣的原型版型测试。 |
| 设计总监 (DD) | 配色与图案 | 运用 SS27 核心色，并在图案中嵌入功能性叙事 [1, 23]。 | 核心配色： 光感蓝、陶土色、薄雾灰和鼠尾草绿 [22, 1]；图案： 采用“几何重构”和“探索轨迹”设计，传达“力量美学”与“功能叙事” [23]。 | 2025年Q4 完成色彩矩阵和图案设计，用于打样。 |
| 产品总监 (PD) | 亚洲版型调整 | 确保针对高增长的亚太市场（日韩/中国）进行版型优化 [24]。 | 必须开发独立的亚洲版型块，专注于躯干和袖子的微调，以适应亚洲体型偏好（通常小于欧美标准）[24]。 | 2026年Q1 完成亚太区版型测试及反馈修正。 |